|  | Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Komuna/Opstina/Municipality Drenas (Gllogoc) Zyra e Kryetarit Nr._________________________ Dt._________________ |  |
| --- | --- | --- |

RAPORTI FINANCIAR JANAR - QERSHOR 2025

KORRIK 2025

- Hyrje

Raporti financiar  buxhetor, për periudhën Janar – Qershor 2025, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës mbulon periudhë Janar – Qershor  të vitit fiskal  2025 dhe paraqet informatat që kanë të bëjnë me arkëtimin e të hyrave vetanake, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet kapitale.

  - Performanca e të hyrave

Inkasimi i të hyrave vetanake ka vazhduar gjatë këtij tremujori të dytë ku të hyrat direkte kanë shënuar një trend pozitiv krahasuar me periudhen e njejtë të vitit 2024. Gjithsejt vlera e grumbulluar e të hyrave gjatë tremujorit të dytë të këtij viti është 786,794.09 € ose 109.88 %.

1.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore për këtë periudhë kanë arritur vlerën prej 10,284,173.51€  përgjatë tremujorit të dytë të vitit 2025, apo 46.31 % të buxhetit  të komunës për vitin 2025. Kjo vlerë e shpenzimeve kryesisht është nga ekzekutimi i shpenzimeve të pagave, shpenzimeve komunale, subvencioneve dhe investimeve kapitale.

Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 5,968,684.16 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 51.91 % . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rënie prej 6.54 % krahasuar me faturën e pagave në periudhën e njejtë të vitit 2024 .

Shpenzimet në mallëra dhe shërbime- Duke marrë parasyshë se buxheti i Komunës së Drenasit është alokuar në muajin shkurt  të vitit 2025, atëherë gjatë kësaj periudhe shpenzimet e kësaj kategorie  kanë arrit vlerën prej: 1,014,896.92 € apo 38.70 % krahasuar me buxhetin total prej ku 1,408.00€ është tërhequr avanc. Nga kjo kategori e shpenzimeve vlera prej 137,293.95 € janë ekzekutuar për vendime gjyqësore.

Shpenzime në komunali, duke marrë parasysh ngritjen e çmimit të energjisë elektrike kjo kategori e shpenzimit ka  shënuar ngritje dhe ka arrit  vlerën prej: 146,933.33 € apo 42.37% krahasuar me buxhetin e vitit 2025. Kjo shumë korespondon me 25,881.02 € më shumë sesa periudha e njejtë e vitit paraprak. Nga kjo kategori e shpenzimeve vlera prej 24,100.00 € janë ekzekutuar për vendime gjyqësore.

Shpenzimet për subvencione dhe transfere, shënuan vlerën prej 271,151.93 € gjatë këtij gjashtëmujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 45.64 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategorie. Nga vlera e përgjithshme e shpenzuar për këtë kategori 18,794.79 € janë shpenzuar për vendime gjyqësore/përmbarimore.

Investimet kapitale arritën vlerën e ekzekutimit prej: 2,883,915.17 €, që është 41.45 % e buxhetit vjetor të vitit 2025. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2025, kemi më shumë shpenzim në vlerë prej 1,053,922.03€.  Nga kjo kategori e shpenzimeve, për vendime gjyqësore/përmbarimore janë shpenzuar 886,176.95 €.

Gjithësej në të gjitha kategorit e shpenzimeve ekzekutimi nga vendimet gjyqësore/përmbarimore arrine shumën prej 1,066,365.69 €.

Sa i përket buxhetimit gjinor mund të themi se përqindja e femrave në listën e të punësuarve arrin në 45.50% dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë përqindje të shpenzimit. Gjithashtu në periudhën Janar-qershor  komuna ka ndarë dhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe individ  në vlerë prej 271,151.93 €. Pjesa më e madhe e subvencioneve është shpenzuar për OJQ, shërbime të varrimit, subvencionim të njëhershëm për lehona si dhe për shërim.

| Të hyrat vetanake për tremujorin e dytë të vitit 2025 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë me vitet paraprake |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | % në krahasim me 2024 |
|  | në Euro |  |  |  |
| 1. GJITHSEJ TË HYRA | 2,686,061.63 | 1,126,445.40 | 1,340,451.09 | 119.00 |
| 1.1. Të hyrat nga kodi 16301 | 65,937.50 | 51,323.21 | 51,219.55 | 99.80 |
| Taksa për certifikata (50013-50016) | 25,454.50 | 23,745.00 | 18,396.00 | 77.47 |
| Taksa për verifikimin e dokumenteve te ndryshme (50017) | 0.00 | 1,824.87 | 661.46 | 36.25 |
| Vert.Fotok.dokumentacionit (50018) | 177.5 | 390 | 139.99 | 35.89 |
| Kerkesat 50019 | 3,201.50 | 2,484.50 | 2,873.50 | 115.66 |
| Taksa tjera | 0.00 | 55.79 | 35.60 | 63.81 |
| Gjobat e tjera 50107 | 0.00 | 22,395.00 | 100.00 | 0.45 |
| Qiraja vendosja e objekteve tregtare 50407 | 0.00 | 404.05 | 29,013.00 | 7180.55 |
| Pranimet nga tarifat për vendime gjyqësore/ përmbarimore 50424 | 37,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.Të hyrat nga kodi 16601 | 10,281.00 | 8,524.60 | 18,235.50 | 213.92 |
| Gjobat nga inspektorati 50104 | 10,281.00 | 8,524.60 | 18,235.50 | 213.92 |
| 1.3.Të hyrat nga kodi 17501 | 600,719.65 | 293,029.65 | 361,110.97 | 123.23 |
| Tatimi në pronë 40110 | 544,049.65 | 227,162.65 | 287,485.97 | 126.56 |
| Taksa për regjistrimin e automjetit 50001 | 56,670.00 | 65,867.00 | 73,625.00 | 111.78 |
| 1.4. Të hyrat nga kodi 18001 | 14,628.00 | 1,009.50 | 1,007.00 | 99.75 |
| Taksa për parki .nga Sh. Publike 50008 | 9,112.00 | 1,009.50 | 1,007.00 | 99.75 |
| Taksa për treg të hapur-kafshëve 50406 | 5,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.Te hyrat na kodi 48001 | 56,430.00 | 45,225.70 | 42,310.00 | 93.55 |
| Licenca per aktivitete individuale dhe profesionale te lira (50201) | 103,815.80 | 45,225.70 | 42,310.00 | 93.55 |
| 1.6.Të hyrat nga kodi 65005 | 43,243.50 | 42,460.00 | 29,264.00 | 68.92 |
| Taksa për ndërrim te pronarit te tokës 50011 | 33,825.00 | 33,754.50 | 25,280.00 | 74.89 |
| Taksa fletë poseduese kopje planit. 50032 | 9,418.50 | 8,115.50 | 3,876.00 | 47.76 |
| Matje gjeodezike 50504 | 0.00 | 590.00 | 108.00 | 18.31 |
| 1.7.Të hyrat nga kodi 66310 | 91,331.70 | 230,235.53 | 232,706.48 | 101.07 |
| Taksa. për kërkesa 50008 | 0.00 | 36.50 | 48.50 | 132.88 |
| Taksa për leje ndërtimi 50009 | 80,579.01 | 217,946.20 | 168,529.84 | 77.33 |
| Shfrytzimi I pronës Komunale | 740.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taksa për legalizim të objekteve 50026 | 5,250.00 | 545.94 | 1,605.55 | 294.09 |
| Shfrytëzimi I pronës Publike 50405 | 4761.82 | 0.00 | 6,084.84 | 0.00 |
| Taksa. për kërkesa-qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taksa për ndërrim të destinimit të tokës 50012 | 0.00 | 61.00 | 56,436.75 | 92,519.26 |
| Shitja e pasurisë publike 50413 | 0.00 | 11,621.89 | 1.00 | 0.00 |
| 1.8.Të hyrat nga kodi 73100 | 17,637.50 | 21,958.00 | 23,855.69 | 108.64 |
| Qiraja nga prona publike-banim social 50408 | 0.00 | 0.00 | 135.69 | 0.00 |
| Participimi shëndetësi 50409 | 17,637.50 | 21,958.00 | 23,720.00 | 108.02 |
| 1.9. Te hyrat nga kodi 85001 | 25.00 | 86.50 | 142.00 | 164.16 |
| Taksa. kërkese për shfrytëzim pronë publike 50407-50408 | 25.00 | 86.50 | 142 | 164 |
| 2. Te hyrat nga kodi 92210 | 18,004.50 | 22,221.00 | 26,377.40 | 118.70 |
| Participimi Arsimi | 18,004.50 | 22,221.00 | 26,377.40 | 118.70 |
| 2.1. Te hyrat nga kodi 93000 | 0.00 | 0.00 | 565.50 | 0.00 |
| Kthim i të hyra nga viti I kaluar 61000 | 0.00 | 0.00 | 565.50 | 0.00 |
| 2.1 Të Hyrat Indirekte | 1,720,437.48 | 410,311.71 | 553,657.00 | 263.25 |
| Gjobat e gjykatave | 18,817.50 | 28,032.71 | 44,628.00 | 159.19 |
| Gjobat e komunikacionit | 182,279.00 | 182,279.00 | 509,029.00 | 279.25 |

| Shpenzimet për periudhën janar– qershor 2025 dhe krahasimi me vitin paraprak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | Buxheti për vitin 2025 | % në krahasim me 2024 |
| 2. GJITHSEJ SHPENZIMI | 7,875,474.94 | 9,222,996.65 | 10,284,173.51 | 22,205,112.50 | 111.51 |
| Shpenzimet operative | 6,162,469.28 | 7,300,793.89 | 7,129,106.41 | 14,467,361.00 | 97.65 |
| 2.1.1 Paga dhe mëditje | 5,308,358.79 | 6,448,081.87 | 5,968,684.16 | 11,497,909.00 | 92.57 |
| 2.1.2. Mallra dhe shërbime | 745,884.71 | 731,659.71 | 1,014,896.92 | 2,622,703.00 | 138.71 |
| 2.1.3 Shpenzime komunale | 108,225.78 | 121,052.31 | 146,933.33 | 346,749.00 | 121.38 |
| 2.2 Subvencione dhe transfere | 92,074.50 | 92,209.62 | 271,151.93 | 594,000.00 | 294.06 |
| 2.3 Shpenzime kapitale | 1,620,931.16 | 1,829,993.14 | 2,883,915.17 | 6,956,940.00 | 157.59 |
| 2.3.1 Rezervat |  |  |  | 115,249.00 | 0.00 |
| 2.3.2 Depozita |  |  |  | 71,562.50 | 0.00 |

| Subvencionet për periudhën janar-qershor 2025 dhe krahasimi me vitin paraprak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | % e shpenzimit në krahasim me 2024 |
| Zyra e kryetarit | 1,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| DSHPE | 27,279.50 | 31,175.00 | 39,782.14 | 127.61 |
| D.Bujqësisë | 49,815.00 | 30,000.00 | 28,825.00 | 96.08 |
| D.Zhvillimit ekonomik | 0.00 | 5,757.62 | 0.00 | 0.00 |
| D.Kulturës | 3,800.00 | 4,777.00 | 128,350.00 | 2686.83 |
| Drejtoria e Shëndetësisë | 8,480.00 | 17,000.00 | 70,694.79 | 0.00 |
| Drejtoria e Arsimit | 1,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | 14.28 |
| Gjithsej | 92,074.50 | 92,209.62 | 271,151.93 | 294.06 |

| Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar–qershor 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | D. Administratës dhe personelit 16301 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2/2025 në % |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |
| 47919 | Veturë Zyrtare |  |  | 25,000.00 |  | - |  | 25,000.00 |  | - |
|  | GJITHESEJ |  |  | 25,000.00 |  | - |  | 25,000.00 |  | - |
| Kodi i projektit | DSHPE 18001 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2/2025 në % |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |
| 53330 | Rreg.dhe rrethimi I varrezave Drenas dhe Komoran |  |  | 50,000.00 |  | - |  | 50,000.00 |  | - |
| 53341 | Zgjerimi i kamerave Drenas dhe Komoran |  |  | 10,000.00 |  | 780.00 |  | 9,220.00 |  | 7.80 |
| 53346 | Rregullimi I trotuarve dhe parkingjev Drenas dhe Komoran |  |  | 5,000.00 |  | - |  | 5,000.00 |  | - |
| 53364 | Rregullimi dhe zgjerimi I vendndaljev dhe mbulimi I tyre |  |  | 10,000.00 |  | - |  | 10,000.00 |  | - |
| 55577 | Autocisterna për njësin e Zjarrfikseve ne Drenas |  |  | 30,000.00 |  | - |  | 30,000.00 |  | - |
|  | GJITHSEJ |  |  | 105,000.00 |  | 780.00 |  | 104,220.00 |  | 0.74 |
| Kodi i projektit | Drejtoria e Infrastrukturës Publike 18161 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2/2025 në % |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |
| 48254 | Rregullimi I shtratit të lumit Drenica dhe Verbica |  |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 48632 | Asfaltimi I rrugës Gllanasellë, Godanc |  |  | 50,000.00 |  | 30,000.00 |  | 20,000.00 |  | 60.00 |
| 48635 | Asfaltimi I rrugës Paklek I vjetër, I Ri, Vasilevë |  |  | 80,000.00 |  | 78,925.15 |  | 1,074.85 |  | 98.66 |
| 48638 | Asfakltimi I rrugës Dobroshec, Çikatovë e vjeter |  |  | 80,000.00 |  | 79,933.20 |  | 66.80 |  | 99.92 |
| 48643 | Asfaltimi i rrugës në fshatrat Gradicë dhe Likoshan |  |  | 50,000.00 |  | - |  | 50,000.00 |  | - |
| 48646 | Asfaltimi rrugës Arllat Negroc Gjergjic Bytyq |  |  | 80,000.00 |  | 50,000.00 |  | 30,000.00 |  | 62.50 |
| 48648 | Asfaltimi I rrugës Sankoc Fushticë |  |  | 80,000.00 |  | 30,000.00 |  | 50,000.00 |  | 37.50 |
| 48653 | Asfaltimi I rrugës Shtuticë,Verboc,Polluzhë |  |  | 70,000.00 |  | - |  | 70,000.00 |  | - |
| 48656 | Asfaltimi I rrugës Llapushnik,Poterk Vukoc |  |  | 100,000.00 |  | 61,520.80 |  | 38,479.20 |  | 61.52 |
| 48658 | Asfaltimi I rrugës Z.ulët,Lartë K. e ulet dhe e lartë |  |  | 80,000.00 |  | 73,464.60 |  | 6,535.40 |  | 91.83 |
| 48661 | Ndërtimi I kapaciteteve të ujësjellësit Drenas |  |  | 400,000.00 |  | 341,044.96 |  | 58,955.04 |  | 85.26 |
| 48682 | Bashkfinancim projektesh me donator të jashtëm |  |  | 50,000.00 |  | - |  | 50,000.00 |  | - |
| 49297 | Zgjerimi dhe ndertimi I sheshit “Fehmi e Xheva Lladrovci” |  |  | 955,990.00 |  | 250,395.00 |  | 705,595.00 |  | 26.19 |
| 49299 | Asfaltimi I rrugës Llapushnik Berish |  |  | 70,000.00 |  | 41,658.41 |  | 28,341.59 |  | 59.51 |
| 51324 | Asfaltimi I rrugve Tersteniku I,II dhe Gllobar |  |  | 65,000.00 |  | - |  | 65,000.00 |  | - |
| 51340 | Asfaltimi I rruges Baicë Krajkovë Damanek Shtrubullovë |  |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 52309 | Ndërtimi I rrugës bregut te çiqavicës |  |  | 5,000.00 |  | - |  | 5,000.00 |  | - |
| 52310 | Ndërtimi I parkut dhe shtigjet për Këmbësor |  |  | 150,000.00 |  | 92,000.00 |  | 58,000.00 |  | 61.333333 |
| 53631 | Ndërtimi I Kolektorve për grumbullimin e ujërave te zeza Drenas-Dobroshec |  |  | 279,113.00 |  | 228,620.00 |  | 50,493.00 |  | 81.91 |
| 53635 | Rregullimi I Trotuarve dhe ndriqimit Publik |  |  | 500,000.00 |  | 307,881.23 |  | 192,118.77 |  | 61.58 |
| 53645 | Asfaltimi I rrugëve dhe Kubzimi Drenas I,II,III,IV |  |  | 300,000.00 |  | 58,668.98 |  | 241,331.02 |  | 19.56 |
| 53652 | Asfaltimi I rrugëve Komorani I,II,III,IV |  |  | 100,000.00 |  | 83,649.35 |  | 16,350.65 |  | 83.65 |
| 53659 | Ndërtimi I Tombinave dhe mureve mbrojtëse |  |  | 80,000.00 |  | - |  | 80,000.00 |  | - |
| 53660 | Ndërtimi zgjerimi dhe rikonstruimi I rrugëve të asfaltuara |  |  | 600,000.00 |  | 270,000.00 |  | 330,000.00 |  | 45.00 |
| 53666 | Ndërtimi, zgjerimi i rrjetit të kanalizimit |  |  | 350,000.00 |  | 99,980.49 |  | 250,019.51 |  | 28.57 |
| 53670 | Asfaltimi I rrugëve Abri dhe Tërdec |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 100 |
| 53672 | Asfaltimi i rrugëve Nekoc Kizhnarekë |  |  | 80,000.00 |  | 50,000.00 |  | 30,000.00 |  | 62.50 |
| 53674 | Hapja e kanaleve Kulluese gjatë rrugëve Drenas Komoran |  |  | 70,000.00 |  | 30,000.00 |  | 40,000.00 |  | 42.86 |
| 54100 | Ndërtimi I rrugëve fushore në Komunën e Drenasit |  |  | 250,000.00 |  | 129,563.00 |  | 120,437.00 |  | 51.83 |
| 54104 | Ndërtimi I rrugës tranzit Drenas- Kroi I Mbretit |  |  | 5,000.00 |  | - |  | 5,000.00 |  | - |
| 54108 | Ndërtimi I digës për ujëmbledhës në fshatin Verboc |  |  | 5,000.00 |  | - |  | 5,000.00 |  | - |
| 54266 | Rregullimi I inf.ne parkun e pishave ne Komoran- Fushticë |  |  | 150,000.00 |  | 100,000.00 |  | 50,000.00 |  | 66.67 |
| 55568 | Rehabilitimi I rrugës dhe ndërtimi I trotuarit Arllat-Negrovc dhe Vuçak |  |  | 200,000.00 |  | - |  | 200,000.00 |  | - |
|  | Gjithsej |  |  | 5,520,103.00 |  | 2,672,305.17 |  | 2,847,797.83 |  | 48.41 |
| Kodi i projektit | Bujqësia 47001 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2/2025 në % |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |
|  | Grand I donatorëve të brendshëm |  |  | 2,213.32 |  | - |  | 2,213.32 |  | - |
|  | Gjithsej |  |  | 2,213.32 |  | - |  | 2,213.32 |  | - |
| Kodi i projektit | D. Urbanizmit 66310 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2/2025 në % |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |
| 53737 | Gjelbrimi I hapsirave Publike |  |  | 25,000.00 |  | - |  | 25,000.00 |  | - |
|  | Gjithsej |  |  | 25,000.00 |  | - |  | 25,000.00 |  | - |
| Kodi i projektit | Shërbimet e shëndetësisë primare 73100 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i TM-2/2025 në % |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |  |
| 49181 | Paisje speciale mjeksore |  |  | 123,819.00 |  | - |  | 123,819.00 |  | - |  |
| 55574 | Ndërtimi I QMF-së Arllat |  |  | 50,000.00 |  | - |  | 50,000.00 |  | - |  |
| 55575 | Rregullimi I oborreve dhe rrethojave të QKMF.QMF dhe AMF Arllat Sankoc Abri,Dobroshec dhe Vasileve |  |  | 50,000.00 |  | - |  | 50,000.00 |  | - |  |
|  | Gjithsej |  |  | 223,819.00 |  | - |  | 223,819.00 |  | - |  |
| Kodi i projektit | Shërbimet Rezidenciale 75502 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i TM-2/2025 në % |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |  |
| 54131 | Ndërtimi I shtëpisë për komunitete - shërbime komuale për persona me aftësi të kufizuara |  |  | 230,000.00 |  | - |  | 230,000.00 |  | - |  |
|  | Gjithsej |  |  | 230,000.00 |  | - |  | 230,000.00 |  | - |  |
| Kodi i projektit | Drejtoria e Kulturës 85001 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2/2025 në % |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |  |
| 89114 | Ndërtimi I stadionit faza e dytë |  |  | 320,000.00 |  | 100,000.00 |  | 220,000.00 |  | 31.25 |  |
| 55591 | Fusha sportive Korreticë e Epërme |  |  | 20,000.00 |  | - |  | 20,000.00 |  | - |  |
| 56439 | Renovimi I stadionit sintetik Drenas si dhe palestra sportive "Hysni Jetullahu" Poklek |  |  | 20,000.00 |  | - |  | 20,000.00 |  | - |  |
|  | Gjithsej |  |  | 360,000.00 |  | 100,000.00 |  | 260,000.00 |  | 31.25 |  |
| Kodi i projektit | Arsim Fillor / 93000 |  |  | Buxheti |  | Shpenzimet TM-2/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2/2025 në % |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1-2 |  | 4=2/1 |  |
| 51325 | Digjitalizimi I institucioneve arsimore në Drenas |  |  | 100,000.00 |  | - |  | 100,000.00 |  | - |  |
| 54209 | Instalimi I nxemjeve qendrore- riparimi I kulmit në SHFMU"Xheladin Gashi -plaku" Komoran |  |  | 80,000.00 |  | - |  | 80,000.00 |  | - |  |
| 55602 | Kabinetet për mësim tërditor Shfmu "Halil Bajraktari,Drenas Fazli Grajqevci Sankoc. Jusuf Gervalla Negroc , Shote Galica Abri, Fehmi Islam Nekovc,Abedin Bujupi Arllat |  |  | 128,018.00 |  | - |  | 128,018.00 |  | - |  |
| 55604 | Ndërtimi I aneksit të shkollës “Arif Shala”dhe “Naim Frashëri” |  |  | 160,000.00 |  | 110,830.00 |  | 49,170.00 |  | 23.38 |  |
|  | Gjithsej |  |  | 468,018.00 |  | 110,830.00 |  | 357,188.00 |  | 23.68 |  |
| 611 | GJITHSEJ KOMUNA |  |  | 6,956,940.00 |  | 2,883,915.17 |  | 4,073,024.83 |  | 41.45 |  |

|  |  |  | Kryetari i Komunës |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ramiz Lladrovci |  |  |  |
|  |  |  | _______________________ |  |  |  |