|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| stema_JPG | **Republika e Kosovës**  Republika Kosova-Republic of Kosovo  Qeveria-Vlada-Government  **Komuna/Opstina/Municipality Drenas (Gllogoc)**  **Zyra e Kryetarit**  **Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dt.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

****

**RAPORTI FINANCIAR JANAR - QERSHOR 2025**

**KORRIK 2025**

1. **Hyrje**

Raporti financiar buxhetor, për periudhën Janar – Qershor 2025, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës mbulon periudhë Janar – Qershor të vitit fiskal 2025 dhe paraqet informatat që kanë të bëjnë me arkëtimin e të hyrave vetanake, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet kapitale.

* 1. **Performanca e të hyrave**

Inkasimi i të hyrave vetanake ka vazhduar gjatë këtij tremujori të dytë ku të hyrat direkte kanë shënuar një trend pozitiv krahasuar me periudhen e njejtë të vitit 2024. Gjithsejt vlera e grumbulluar e të hyrave gjatë tremujorit të dytë të këtij viti është 786,794.09 € ose 109.88 %.

**1.2. Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore** për këtë periudhë kanë arritur vlerën prej 10,284,173.51€ përgjatë tremujorit të dytë të vitit 2025, apo 46.31 % të buxhetit të komunës për vitin 2025. Kjo vlerë e shpenzimeve kryesisht është nga ekzekutimi i shpenzimeve të pagave, shpenzimeve komunale, subvencioneve dhe investimeve kapitale.

**Shpenzimet për paga dhe shtesa**gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 5,968,684.16 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 51.91 % . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rënie prej 6.54 % krahasuar me faturën e pagave në periudhën e njejtë të vitit 2024 .

**Shpenzimet në mallëra dhe shërbime*-*** Duke marrë parasyshë se buxheti i Komunës së Drenasit është alokuar në muajin shkurt të vitit 2025, atëherë gjatë kësaj periudhe shpenzimet e kësaj kategorie kanë arrit vlerën prej: 1,014,896.92 € apo 38.70 % krahasuar me buxhetin total prej ku 1,408.00€ është tërhequr avanc. Nga kjo kategori e shpenzimeve vlera prej 137,293.95 € janë ekzekutuar për vendime gjyqësore.

**Shpenzime në komunali,** duke marrë parasysh ngritjen e çmimit të energjisë elektrike kjo kategori e shpenzimitka shënuar ngritje dhe ka arrit vlerën prej: 146,933.33 € apo 42.37% krahasuar me buxhetin e vitit 2025. Kjo shumë korespondon me 25,881.02 € më shumë sesa periudha e njejtë e vitit paraprak. Nga kjo kategori e shpenzimeve vlera prej 24,100.00 € janë ekzekutuar për vendime gjyqësore.

**Shpenzimet për subvencione dhe transfere*,*** shënuan vlerën prej 271,151.93 € gjatë këtij gjashtëmujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 45.64 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategorie. Nga vlera e përgjithshme e shpenzuar për këtë kategori 18,794.79 € janë shpenzuar për vendime gjyqësore/përmbarimore.

**Investimet kapitale** arritën vlerën e ekzekutimit prej: 2,883,915.17 €, që është 41.45 % e buxhetit vjetor të vitit 2025. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2025, kemi më shumë shpenzim në vlerë prej 1,053,922.03€. Nga kjo kategori e shpenzimeve, për vendime gjyqësore/përmbarimore janë shpenzuar 886,176.95 €.

Gjithësej në të gjitha kategorit e shpenzimeve ekzekutimi nga vendimet gjyqësore/përmbarimore arrine shumën prej **1,066,365.69 €.**

Sa i përket **buxhetimit gjinor** mund të themi se përqindja e femrave në listën e të punësuarve arrin në 45.50% dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë përqindje të shpenzimit**.** Gjithashtu në periudhën Janar-qershor komuna ka ndarë dhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe individ në vlerë prej 271,151.93 €. Pjesa më e madhe e subvencioneve është shpenzuar për OJQ, shërbime të varrimit, subvencionim të njëhershëm për lehona si dhe për shërim.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të hyrat vetanake për tremujorin e dytë të vitit 2025 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë me vitet paraprake** | | | | |
| **Përshkrimi** | **2023** | **2024** | **2025** | **% në krahasim me 2024** |
| në Euro | | |
| **1. GJITHSEJ TË HYRA** | **2,686,061.63** | **1,126,445.40** | **1,340,451.09** | **119.00** |
| **1.1. Të hyrat nga kodi 16301** | **65,937.50** | **51,323.21** | **51,219.55** | **99.80** |
| Taksa për certifikata (50013-50016) | 25,454.50 | 23,745.00 | 18,396.00 | **77.47** |
| Taksa për verifikimin e dokumenteve te ndryshme (50017) | 0.00 | 1,824.87 | 661.46 | **36.25** |
| Vert.Fotok.dokumentacionit (50018) | 177.5 | 390 | 139.99 | **35.89** |
| Kerkesat 50019 | 3,201.50 | 2,484.50 | 2,873.50 | **115.66** |
| Taksa tjera | 0.00 | 55.79 | 35.60 | **63.81** |
| Gjobat e tjera 50107 | 0.00 | 22,395.00 | 100.00 | **0.45** |
| Qiraja vendosja e objekteve tregtare 50407 | 0.00 | 404.05 | 29,013.00 | **7180.55** |
| Pranimet nga tarifat për vendime gjyqësore/ përmbarimore 50424 | 37,104.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **1.2.Të hyrat nga kodi 16601** | **10,281.00** | **8,524.60** | **18,235.50** | **213.92** |
| Gjobat nga inspektorati 50104 | 10,281.00 | 8,524.60 | 18,235.50 | **213.92** |
| **1.3.Të hyrat nga kodi 17501** | **600,719.65** | **293,029.65** | **361,110.97** | **123.23** |
| Tatimi në pronë 40110 | 544,049.65 | 227,162.65 | 287,485.97 | **126.56** |
| Taksa për regjistrimin e automjetit 50001 | 56,670.00 | 65,867.00 | 73,625.00 | **111.78** |
| **1.4. Të hyrat nga kodi 18001** | **14,628.00** | **1,009.50** | **1,007.00** | **99.75** |
| Taksa për parki .nga Sh. Publike 50008 | 9,112.00 | 1,009.50 | 1,007.00 | **99.75** |
| Taksa për treg të hapur-kafshëve 50406 | 5,516.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **1.5.Te hyrat na kodi 48001** | **56,430.00** | **45,225.70** | **42,310.00** | **93.55** |
| Licenca per aktivitete individuale dhe profesionale te lira (50201) | 103,815.80 | 45,225.70 | 42,310.00 | **93.55** |
| **1.6.Të hyrat nga kodi 65005** | **43,243.50** | **42,460.00** | **29,264.00** | **68.92** |
| Taksa për ndërrim te pronarit te tokës 50011 | 33,825.00 | 33,754.50 | 25,280.00 | **74.89** |
| Taksa fletë poseduese kopje planit. 50032 | 9,418.50 | 8,115.50 | 3,876.00 | **47.76** |
| Matje gjeodezike 50504 | 0.00 | 590.00 | 108.00 | **18.31** |
| **1.7.Të hyrat nga kodi 66310** | **91,331.70** | **230,235.53** | **232,706.48** | **101.07** |
| Taksa. për kërkesa 50008 | 0.00 | 36.50 | 48.50 | **132.88** |
| Taksa për leje ndërtimi 50009 | 80,579.01 | 217,946.20 | 168,529.84 | **77.33** |
| Shfrytzimi I pronës Komunale | 740.87 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| Taksa për legalizim të objekteve 50026 | 5,250.00 | 545.94 | 1,605.55 | **294.09** |
| Shfrytëzimi I pronës Publike 50405 | 4761.82 | 0.00 | 6,084.84 | **0.00** |
| Taksa. për kërkesa-qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | **0.00** |
| Taksa për ndërrim të destinimit të tokës 50012 | 0.00 | 61.00 | 56,436.75 | **92,519.26** |
| Shitja e pasurisë publike 50413 | 0.00 | 11,621.89 | 1.00 | **0.00** |
| **1.8.Të hyrat nga kodi 73100** | **17,637.50** | **21,958.00** | **23,855.69** | **108.64** |
| Qiraja nga prona publike-banim social 50408 | 0.00 | 0.00 | 135.69 | **0.00** |
| Participimi shëndetësi 50409 | 17,637.50 | 21,958.00 | 23,720.00 | **108.02** |
| **1.9. Te hyrat nga kodi 85001** | **25.00** | **86.50** | **142.00** | **164.16** |
| Taksa. kërkese për shfrytëzim pronë publike 50407-50408 | 25.00 | 86.50 | 142 | **164** |
| **2. Te hyrat nga kodi 92210** | **18,004.50** | **22,221.00** | **26,377.40** | **118.70** |
| Participimi Arsimi | 18,004.50 | 22,221.00 | 26,377.40 | **118.70** |
| **2.1. Te hyrat nga kodi 93000** | **0.00** | **0.00** | **565.50** | **0.00** |
| Kthim i të hyra nga viti I kaluar 61000 | 0.00 | 0.00 | 565.50 | **0.00** |
| **2.1 Të Hyrat Indirekte** | **1,720,437.48** | **410,311.71** | **553,657.00** | **263.25** |
| Gjobat e gjykatave | 18,817.50 | 28,032.71 | 44,628.00 | **159.19** |
| Gjobat e komunikacionit | 182,279.00 | 182,279.00 | 509,029.00 | **279.25** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shpenzimet për periudhën janar– qershor 2025 dhe krahasimi me vitin paraprak** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Përshkrimi** | **2023** | **2024** | **2025** | **Buxheti për vitin 2025** | **% në krahasim me 2024** |
| **2. GJITHSEJ SHPENZIMI** | **7,875,474.94** | **9,222,996.65** | **10,284,173.51** | **22,205,112.50** | **111.51** |
| Shpenzimet operative | 6,162,469.28 | 7,300,793.89 | 7,129,106.41 | 14,467,361.00 | 97.65 |
| 2.1.1 Paga dhe mëditje | 5,308,358.79 | 6,448,081.87 | 5,968,684.16 | 11,497,909.00 | 92.57 |
| 2.1.2. Mallra dhe shërbime | 745,884.71 | 731,659.71 | 1,014,896.92 | 2,622,703.00 | 138.71 |
| 2.1.3 Shpenzime komunale | 108,225.78 | 121,052.31 | 146,933.33 | 346,749.00 | 121.38 |
| 2.2 Subvencione dhe transfere | 92,074.50 | 92,209.62 | 271,151.93 | 594,000.00 | 294.06 |
| 2.3 Shpenzime kapitale | 1,620,931.16 | 1,829,993.14 | 2,883,915.17 | 6,956,940.00 | 157.59 |
| 2.3.1 Rezervat |  |  |  | 115,249.00 | 0.00 |
| 2.3.2 Depozita |  |  |  | 71,562.50 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subvencionet për periudhën janar-qershor 2025 dhe krahasimi me vitin paraprak** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | % e shpenzimit në krahasim me 2024 |
| Zyra e kryetarit | 1,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| DSHPE | 27,279.50 | 31,175.00 | 39,782.14 | 127.61 |
| D.Bujqësisë | 49,815.00 | 30,000.00 | 28,825.00 | 96.08 |
| D.Zhvillimit ekonomik | 0.00 | 5,757.62 | 0.00 | 0.00 |
| D.Kulturës | 3,800.00 | 4,777.00 | 128,350.00 | 2686.83 |
| Drejtoria e Shëndetësisë | 8,480.00 | 17,000.00 | 70,694.79 | 0.00 |
| Drejtoria e Arsimit | 1,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | 14.28 |
| **Gjithsej** | **92,074.50** | **92,209.62** | **271,151.93** | **294.06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar–qershor 2025** | | | | | | | | | | |
| **Kodi i projektit** | **D. Administratës dhe personelit 16301** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i** |
| **TM-2/2025 në %** |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |
| **47919** | Veturë Zyrtare | | | 25,000.00 | | - | | 25,000.00 | | - |
|  | **GJITHESEJ** | | | **25,000.00** | | **-** | | **25,000.00** | | **-** |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Kodi i projektit** | **DSHPE 18001** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i** |
| **TM-2/2025 në %** |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |
| **53330** | Rreg.dhe rrethimi I varrezave Drenas dhe Komoran | | | 50,000.00 | | - | | 50,000.00 | | - |
| **53341** | Zgjerimi i kamerave Drenas dhe Komoran | | | 10,000.00 | | 780.00 | | 9,220.00 | | 7.80 |
| **53346** | Rregullimi I trotuarve dhe parkingjev Drenas dhe Komoran | | | 5,000.00 | | - | | 5,000.00 | | - |
| **53364** | Rregullimi dhe zgjerimi I vendndaljev dhe mbulimi I tyre | | | 10,000.00 | | - | | 10,000.00 | | - |
| **55577** | Autocisterna për njësin e Zjarrfikseve ne Drenas | | | 30,000.00 | | - | | 30,000.00 | | - |
|  | **GJITHSEJ** | | | **105,000.00** | | **780.00** | | **104,220.00** | | **0.74** |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Kodi i projektit** | **Drejtoria e Infrastrukturës Publike 18161** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i** |
| **TM-2/2025 në %** |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |
| **48254** | Rregullimi I shtratit të lumit Drenica dhe Verbica | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 100.00 |
| **48632** | Asfaltimi I rrugës Gllanasellë, Godanc | | | 50,000.00 | | 30,000.00 | | 20,000.00 | | 60.00 |
| **48635** | Asfaltimi I rrugës Paklek I vjetër, I Ri, Vasilevë | | | 80,000.00 | | 78,925.15 | | 1,074.85 | | 98.66 |
| **48638** | Asfakltimi I rrugës Dobroshec, Çikatovë e vjeter | | | 80,000.00 | | 79,933.20 | | 66.80 | | 99.92 |
| **48643** | Asfaltimi i rrugës në fshatrat Gradicë dhe Likoshan | | | 50,000.00 | | - | | 50,000.00 | | - |
| **48646** | Asfaltimi rrugës Arllat Negroc Gjergjic Bytyq | | | 80,000.00 | | 50,000.00 | | 30,000.00 | | 62.50 |
| **48648** | Asfaltimi I rrugës Sankoc Fushticë | | | 80,000.00 | | 30,000.00 | | 50,000.00 | | 37.50 |
| **48653** | Asfaltimi I rrugës Shtuticë,Verboc,Polluzhë | | | 70,000.00 | | - | | 70,000.00 | | - |
| **48656** | Asfaltimi I rrugës Llapushnik,Poterk Vukoc | | | 100,000.00 | | 61,520.80 | | 38,479.20 | | 61.52 |
| **48658** | Asfaltimi I rrugës Z.ulët,Lartë K. e ulet dhe e lartë | | | 80,000.00 | | 73,464.60 | | 6,535.40 | | 91.83 |
| **48661** | Ndërtimi I kapaciteteve të ujësjellësit Drenas | | | 400,000.00 | | 341,044.96 | | 58,955.04 | | 85.26 |
| **48682** | Bashkfinancim projektesh me donator të jashtëm | | | 50,000.00 | | - | | 50,000.00 | | - |
| **49297** | Zgjerimi dhe ndertimi I sheshit “Fehmi e Xheva Lladrovci” | | | 955,990.00 | | 250,395.00 | | 705,595.00 | | 26.19 |
| **49299** | Asfaltimi I rrugës Llapushnik Berish | | | 70,000.00 | | 41,658.41 | | 28,341.59 | | 59.51 |
| **51324** | Asfaltimi I rrugve Tersteniku I,II dhe Gllobar | | | 65,000.00 | | - | | 65,000.00 | | - |
| **51340** | Asfaltimi I rruges Baicë Krajkovë Damanek Shtrubullovë | | | 90,000.00 | | 90,000.00 | | 0.00 | | 100.00 |
| **52309** | Ndërtimi I rrugës bregut te çiqavicës | | | 5,000.00 | | - | | 5,000.00 | | - |
| **52310** | Ndërtimi I parkut dhe shtigjet për Këmbësor | | | 150,000.00 | | 92,000.00 | | 58,000.00 | | 61.333333 |
| **53631** | Ndërtimi I Kolektorve për grumbullimin e ujërave te zeza Drenas-Dobroshec | | | 279,113.00 | | 228,620.00 | | 50,493.00 | | 81.91 |
| **53635** | Rregullimi I Trotuarve dhe ndriqimit Publik | | | 500,000.00 | | 307,881.23 | | 192,118.77 | | 61.58 |
| **53645** | Asfaltimi I rrugëve dhe Kubzimi Drenas I,II,III,IV | | | 300,000.00 | | 58,668.98 | | 241,331.02 | | 19.56 |
| **53652** | Asfaltimi I rrugëve Komorani I,II,III,IV | | | 100,000.00 | | 83,649.35 | | 16,350.65 | | 83.65 |
| **53659** | Ndërtimi I Tombinave dhe mureve mbrojtëse | | | 80,000.00 | | - | | 80,000.00 | | - |
| **53660** | Ndërtimi zgjerimi dhe rikonstruimi I rrugëve të asfaltuara | | | 600,000.00 | | 270,000.00 | | 330,000.00 | | 45.00 |
| **53666** | Ndërtimi, zgjerimi i rrjetit të kanalizimit | | | 350,000.00 | | 99,980.49 | | 250,019.51 | | 28.57 |
| **53670** | Asfaltimi I rrugëve Abri dhe Tërdec | | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 0.00 | | 100 |
| **53672** | Asfaltimi i rrugëve Nekoc Kizhnarekë | | | 80,000.00 | | 50,000.00 | | 30,000.00 | | 62.50 |
| **53674** | Hapja e kanaleve Kulluese gjatë rrugëve Drenas Komoran | | | 70,000.00 | | 30,000.00 | | 40,000.00 | | 42.86 |
| **54100** | Ndërtimi I rrugëve fushore në Komunën e Drenasit | | | 250,000.00 | | 129,563.00 | | 120,437.00 | | 51.83 |
| **54104** | Ndërtimi I rrugës tranzit Drenas- Kroi I Mbretit | | | 5,000.00 | | - | | 5,000.00 | | - |
| **54108** | Ndërtimi I digës për ujëmbledhës në fshatin Verboc | | | 5,000.00 | | - | | 5,000.00 | | - |
| **54266** | Rregullimi I inf.ne parkun e pishave ne Komoran- Fushticë | | | 150,000.00 | | 100,000.00 | | 50,000.00 | | 66.67 |
| **55568** | Rehabilitimi I rrugës dhe ndërtimi I trotuarit Arllat-Negrovc dhe Vuçak | | | 200,000.00 | | - | | 200,000.00 | | - |
|  | **Gjithsej** | | | **5,520,103.00** | | **2,672,305.17** | | **2,847,797.83** | | **48.41** |
|  | | | | | | | |  | |  |
| **Kodi i projektit** | **Bujqësia 47001** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i** |
| **TM-2/2025 në %** |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |
|  | Grand I donatorëve të brendshëm | | | 2,213.32 | | - | | 2,213.32 | | - |
|  | **Gjithsej** | | | **2,213.32** | | **-** | | **2,213.32** | | **-** |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Kodi i projektit** | **D. Urbanizmit 66310** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i** |
| **TM-2/2025 në %** |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |
| **53737** | Gjelbrimi I hapsirave Publike | | | 25,000.00 | | - | | 25,000.00 | | - |
|  | **Gjithsej** | | | **25,000.00** | | **-** | | **25,000.00** | | **-** |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Kodi i projektit** | **Shërbimet e shëndetësisë primare 73100** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i TM-2/2025 në %** |
|  |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |  |
| **49181** | Paisje speciale mjeksore | | | 123,819.00 | | - | | 123,819.00 | | - |  |
| **55574** | Ndërtimi I QMF-së Arllat | | | 50,000.00 | | - | | 50,000.00 | | - |  |
| **55575** | Rregullimi I oborreve dhe rrethojave të QKMF.QMF dhe AMF Arllat Sankoc Abri,Dobroshec dhe Vasileve | | | 50,000.00 | | - | | 50,000.00 | | - |  |
|  | **Gjithsej** | | | **223,819.00** | | **-** | | **223,819.00** | | **-** |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Shërbimet Rezidenciale 75502** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i TM-2/2025 në %** |  |
|  |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |  |
| **54131** | Ndërtimi I shtëpisë për komunitete - shërbime komuale për persona me aftësi të kufizuara | | | 230,000.00 | | - | | 230,000.00 | | - |  |
|  | **Gjithsej** | | | **230,000.00** | | **-** | | **230,000.00** | | **-** |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| **Kodi i projektit** | **Drejtoria e Kulturës 85001** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i** |  |
| **TM-2/2025 në %** |  |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |  |
| **89114** | Ndërtimi I stadionit faza e dytë | | | 320,000.00 | | 100,000.00 | | 220,000.00 | | 31.25 |  |
| **55591** | Fusha sportive Korreticë e Epërme | | | 20,000.00 | | - | | 20,000.00 | | - |  |
| **56439** | Renovimi I stadionit sintetik Drenas si dhe palestra sportive "Hysni Jetullahu" Poklek | | | 20,000.00 | | - | | 20,000.00 | | - |  |
|  | **Gjithsej** | | | **360,000.00** | | **100,000.00** | | **260,000.00** | | **31.25** |  |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Kodi i projektit** | **Arsim Fillor / 93000** | | | **Buxheti** | | **Shpenzimet TM-2/2025** | | **Mbetja** | | **Progresi i** |  |
| **TM-2/2025 në %** |  |
|  |  | | | **1** | | **2** | | **3=1-2** | | **4=2/1** |  |
| **51325** | Digjitalizimi I institucioneve arsimore në Drenas | | | 100,000.00 | | - | | 100,000.00 | | - |  |
| **54209** | Instalimi I nxemjeve qendrore- riparimi I kulmit në SHFMU"Xheladin Gashi -plaku" Komoran | | | 80,000.00 | | - | | 80,000.00 | | - |  |
| **55602** | Kabinetet për mësim tërditor Shfmu "Halil Bajraktari,Drenas Fazli Grajqevci Sankoc. Jusuf Gervalla Negroc , Shote Galica Abri, Fehmi Islam Nekovc,Abedin Bujupi Arllat | | | 128,018.00 | | - | | 128,018.00 | | - |  |
| **55604** | Ndërtimi I aneksit të shkollës “Arif Shala”dhe “Naim Frashëri” | | | 160,000.00 | | 110,830.00 | | 49,170.00 | | 23.38 |  |
|  | **Gjithsej** | | | **468,018.00** | | **110,830.00** | | **357,188.00** | | **23.68** |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | | |  | | |  |
| **611** | **GJITHSEJ KOMUNA** | | | **6,956,940.00** | | **2,883,915.17** | | **4,073,024.83** | | **41.45** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kryetari i Komunës | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ramiz Lladrovci** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |