Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

Komuna/Opstina/Municipality Drenas (Gllogoc)

Zyra e Kryetarit

Nr.____________________Dt._____________

RAPORTI FINANCIAR JANAR - DHJETOR 2025

JANAR 2026

- Hyrje

Raporti financiar  buxhetor, për periudhën janar – dhjetor 2025, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës, mbulon periudhë janar – dhjetor  të vitit fiskal 2025 dhe paraqet informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet.

  - Përformanca e të hyrave

Inkasimi i të hyrave vetanake ka vazhduar gjatë këtij viti fiskali, ku të hyrat direkte kanë shënuar një trend pozitiv krahasuar me periudhen e njejtë të vitit 2024. Gjithsejt vlera e planifikuar e të hyrave  gjatë kesaj periudhe ishte 1,936,467.00 € ndërsa shuma e realizuar e të hyrave direkte është 1,677,288.19 €, dhe të hyrave indirekte dhe granti i performancës1,354,115.86 €.

Pra gjithesëj shuma e të hyrave është 3,031,404.05 = TH vetanake (1,677,288.19) + (grandi I përformancës) 290,557.36 + TH indirekte (1,062,558.50).

1.2. Përformanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore për këtë periudhë kanë arritur vlerën prej: 23,504.060.07 € përgjatë  tërë vitit 2025, apo 96.90 % të buxhetit  të komunës për vitin 2025. Ky  shpenzim kryesisht është i ndikuar nga ekzekutimi më i lartë i shpenzimeve nga kategoria e pagave dhe mëditje si dhe ekzekutimit të vendimeve gjyqësore përmbarimore të cilat derivojnë nga Kontrata Kolektive.

Pagat dhe shtesat gjatë këtij viti, shënuan vlerën e shpenzimit prej 12,374,194.69 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 104.41% krahasuar me vitin paraprak. Për shkak të rritjes së koeficientit buxheti I planifikuar për paga dhe shtesa nga 11,497,909.00 është rritur në 12,375,215.36.

Shpenzimet në kategorinë ekonomike- mallëra dhe shërbime: Gjatë kësaj periudhe vlera e këtyre shpenzimeve ka arritur shumën prej: 2,428,073.03 € apo 96.96 % të buxhetit të planifikuar për këtë kategori prej ku 434,838.26 € janë ekzekutuar për vendime gjyqësore.

Shpenzimet në kategorinë ekonomike- Komunali, kanë arrit  shumën prej: 331,867.53€ apo  99.13% të buxhetit të planifikuar. Për vendime gjyqësore/ përmbarimore janë ekzekutuar 44,683.84 €.

Shpenzimet për kategorinë ekonomike- subvencione dhe transfere, shënuan vlerën prej: 587,648.72 € gjatë kësaj periudhe, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 98.03% krahasuar me vlerën e përgjithshme të alokimit të buxhetit  të kësaj kategorie për këtë vit. Nga vlera e përgjithshme e ekzekutimit, 121,939.59 € janë ekzekutuar për vendime gjyqësore.

Investimet kapitale arritën vlerën e realizimit prej: 8,162 765.34€, që është 95.34 % e buxhetit të alokuar  për  vitin 2025 prej nga vlera prej 2,456,230.77€ është ekzekutuar për vendime gjyqësore.

Nga çka u cek më lartë për vendime gjyqësore në total është ekzekutuar shuma prej 3,057,692.46€.

| Të hyrat vetanake janar- dhjetor 2025 dhe krahasimi me vitet paraprake |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi |  | 2023 | 2024 | 2025 | % me 2024 |
|  |  | në Euro |  |  |  |
| THV DIREKTE dhe GJ.INDIREKTE DHE DONACIONET |  | 4,145,508.80 | 3,746,176.71 | 3,031,404.05 | 80.92 |
| 1. GJITHSEJ TË HYRA |  | 1,982,660.86 | 1,701,663.28 | 1,677,288.19 | 98.57 |
| 1.1. Të hyrat nga kodi 16301 |  | 128,506.13 | 125,358.06 | 123,587.44 | 98.59 |
| Taksa për certifikata (50013-50016) |  | 52,833.00 | 49,987.45 | 43,335.50 | 86.69 |
| Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme(50017) |  |  | 4,343.18 | 1,306.68 | 30.09 |
| Vert.Fotok.dokumentacionit (50018) |  | 676.5 | 891.00 | 551.99 | 61.95 |
| Kerkesat 50019 |  | 6,716.63 | 5,210.49 | 5,559.50 | 106.70 |
| Kthimi I takses nga gjykata 50022 |  |  | 988.22 |  | 0.00 |
| Gjobat tjera 50107 |  |  | 268.33 |  | 0.00 |
| Qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407 |  | 68,280.00 | 61,390.34 | 72,833.77 | 118.64 |
| Polica e sigurimit 50450 |  |  | 1,875.00 |  | 0.00 |
| Te hyra tjera 50424 |  |  | 404.05 |  | 0.00 |
| 1.2.Të hyrat nga kodi 16601 |  | 17,113.90 | 28,114.10 | 37,711.72 | 134.14 |
| Gjobat e tjera 50107 |  |  | 111.00 | 100.00 | 90.09 |
| Të hyra nga Inspeksioni 50104 |  | 17,113.90 | 28,003.10 | 37,611.72 | 134.31 |
| 1.3.Të hyrat nga kodi 17501 |  | 1,053,855.17 | 528,237.32 | 646,841.50 | 122.45 |
| Tatimi në pronë 40110 |  | 927,166.17 | 383,330.32 | 487,186.50 | 127.09 |
| Tax për regjistrimin e automjetit 50001 |  | 126,689.00 | 144,907.00 | 159,655.00 | 110.18 |
| 1.4. Të hyrat nga kodi 18001 |  | 20,070.51 | 3,764.84 | 1,276.15 | 33.90 |
| Tax për parki.nga Sh.Publike 50008 |  | 12,897.00 | 2,240.50 | 1,276.15 | 56.96 |
| Taksa per leje ndertimi 50009 |  |  | 677.00 |  | 0.00 |
| Taksa te tjera administrative 50019 |  |  | 2.00 |  | 0.00 |
| Te hyrat nga viti I kaluar 61000 |  |  | 845.34 |  | 0.00 |
| Tax për treg të hapur-kafsheve 50406 |  | 7,173.51 |  |  | 0.00 |
| 1.6.Te hyrat na kodi 48001 |  | 270,682.90 | 231,870.90 | 165,200.00 | 71.25 |
| Gjobat e tjera 50107 |  |  | 103.00 |  | 0.00 |
| Licenca per aktivitete individuale dhe profesionale 50201 |  | 270,682.90 | 231,767.90 | 165,200.00 | 71.28 |
| 1.7.Të hyrat nga kodi 65005 |  | 103,565.00 | 80,022.00 | 66,915.50 | 83.62 |
| Tax regjistrim prone 50011 |  | 83,977.50 | 66,876.00 | 57,805.50 | 86.44 |
| Tax fletposeduese kopje planit. 50032 |  | 19,450.00 | 11,993.00 | 8,836.50 | 73.68 |
| Matje gjeodezike 50504 |  | 137.50 | 1,153.00 | 273.50 | 23.72 |
| 1.8.Të hyrat nga kodi 66310 |  | 313,263.53 | 615,949.06 | 538,526.15 | 87.43 |
| Taksa per parkim publik, kamping dhe rekreacion 50008 |  |  | 94.00 | 599.50 | 637.77 |
| Taks per leje ndertimi 50009 |  | 215,304.93 | 553,147.81 | 455,916.28 | 82.42 |
| Shfrytzimi I pronës Komunale 50405 |  | 11,491.17 | 24,729.73 | 6,094.84 | 24.65 |
| Tax per ndrrim te destinimit te tokës 50012 |  | 60,614.77 | 26,251.60 | 70,141.40 | 267.19 |
| Tax për legalizim te objekteve 50026 |  | 25,852.66 | 10,886.52 | 5,774.13 | 53.04 |
| Qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407 |  |  | 839.40 |  | 0.00 |
| Te hyrat nga kodi 73010 |  |  |  | 1,395.23 | 0.00 |
| Qiraja nga prona publike 50408 |  |  |  | 1,395.23 | 0.00 |
| 1.9.Të hyrat nga kodi 73100 |  | 39,869.00 | 45,937.50 | 45,491.00 | 99.03 |
| Participimi shendetësi |  | 39,869.00 | 45,937.50 | 45,491.00 | 99.03 |
| 2.0. Te hyrat nga kodi 85001 |  | 1994.72 | 179.5 | 1,022.00 | 569.36 |
| Qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407 |  |  | 30 | 80.00 | 266.67 |
| Qiraja nga prona publike |  | 1994.72 | 149.5 | 942.00 | 630.10 |
| 2.1. Te hyrat nga kodi 92210 |  | 33,740.00 | 42,230.00 | 49,321.50 | 116.79 |
| Participimi Arsimi |  | 33,740.00 | 42,230.00 | 49,321.50 | 116.79 |
| 2.1 Të Hyrat Indirekte |  | 2,162,847.94 | 2,044,513.43 | 1,354,115.86 | 54.03 |
| Kthim I mjeteve |  |  |  | 565.50 |  |
| Gjobat e gjykatave |  | 43,117.50 | 103,130.71 | 78,558.50 | 76.17 |
| Gjobat e komunikacionit |  | 600,106.50 | 822,935.00 | 984,434.50 | 119.62 |
| 1.7.3 Donacion |  | 1,519,623.94 | 1,118,447.72 | 290,557.36 | 25.98 |

| Sqarim: Në TM-4 nuk janë të përfshira të hyrat indirekte nga gjobat e gjykatave dhe trafikut për shkak se nuk I ka përpunuar të dhënat depertamenti I thesarit Shpenzimet për periudhën janar– dhjetor 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | Buxheti për vitin 2025 | % e shpenzimit |
| Vitet | 2 | 3 | 3 | 4 | për vitin 2025 |
| 2. GJITHSEJ SHPENZIMI | 21,610,658.39 | 23,274,982.67 | 23,504,060.07 | 24,257,185.28 | 96.90 |
| Shpenzimet operative | 13,658,532.82 | 14,691,067.70 | 15,134,135.25 | 15,494,972.17 | 97.67 |
| 2.1.1 Paga dhe mëditje | 10,909,740.14 | 11,852,007.60 | 12,374,194.69 | 12,375,215.36 | 99.99 |
| 2.1.2. Mallra dhe shërbime | 2,433,413.90 | 2,504,290.44 | 2,428,073.03 | 2,772,933.39 | 87.56 |
| 2.1.3 Shpenzime komunale | 315,378.78 | 334,769.66 | 331,867.53 | 346,823.42 | 95.69 |
| 2.2 Subvencione dhe transfere | 458,884.00 | 504,491.54 | 587,648.72 | 599,447.77 | 98.03 |
| 2.3 Shpenzime kapitale | 7,493,241.57 | 8,079,423.43 | 7,782,276.10 | 8,162,765.34 | 95.34 |

| Subvencionet Janar- Dhjetor 2025 dhe krahasimi me vitet parapake |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | % me |  |
|  | Shumat në Euro |  |  | 2024 |  |
| Zyra e kryetarit | 6,436.20 | 7,200.00 | 26,150.00 | 363.19 |  |
| DSHPE | 82,750.96 | 73,035.00 | 102,959.00 | 140.97 |  |
| D.Bujqësis | 50,000.00 | 33,000.00 | 60,000.00 | 181.82 |  |
| D.Zhvill ekonomik | 23,000.00 | 25,189.62 | 19,802.99 | 78.62 |  |
| D.Kultures | 127,796.63 | 105,577.00 | 135,000.00 | 127.87 |  |
| Drejtoria e Shëndetësisë | 24,170.00 | 115,482.00 | 94,736.73 | 82.04 |  |
| Drejtoria e Arsimit | 98,849.90 | 143,507.92 | 149,000.00 | 103.83 |  |
| Gjithsej | 413,003.69 | 502,991.54 | 587,648.72 | 116.83 |  |

| Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar–dhjetor 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Administrata dhe personeli 16301 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 47919 | Veture Zyrtare | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
|  | GJITHESEJ | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| Kodi i projektit | DSHPE 18001 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 53330 | Rreg.dhe rrethimi I varrezave Drenas dhe Komoran | 50,000.00 |  | 48,929.28 |  | 1,070.72 |  | 97.86 |
| 53341 | Zgjerimi i kamerave Drenas dhe Komoran | 13,818.25 |  | 13,739.00 |  | 79.25 |  | 99.43 |
| 53346 | Rregullimi I trotuarve dhe parkingjev Drenas dhe Komoran | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 53364 | Rregullimi dhe zgjerimi I vendndaljev dhe mbulimi I tyre | 30,261.50 |  | 29,169.10 |  | 1,092.40 |  | 96.39 |
| 53316 | Sinjalizimi vertikal dhe horizontal I rrugeve dhe vendbanimeve | 2,804.00 |  | 2,804.00 |  |  |  | 100.00 |
| 55577 | Autocisterna për njësin e Zjarrfikseve ne Drenas | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
|  | GJITHSEJ | 131,883.75 |  | 129,641.38 |  | 2,242.37 |  | 98.30 |
| Kodi i projektit | Drejtoria e Infrastruktures Publike 18161 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 48254 | Rregullimi I shtratit të lumit Drenica dhe Verbica | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 48632 | Asfaltimi I rrugës Gllanasellë, Godanc | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 48635 | Asfaltimi I rrugës Paklek I vjeter, I Ri, Vasilevë | 80,000.00 |  | 78,925.15 |  | 1,074.85 |  | 98.66 |
| 48638 | Asfakltimi I rrugës Dobroshec, Çikatovë e vjeter | 80,000.00 |  | 79,933.20 |  | 66.80 |  | 99.92 |
| 48643 | Asfaltimi i rruges ne fshatrat Gradicë dhe Likoshan | 50,000.00 |  | 852.00 |  | 49,148.00 |  | 1.70 |
| 48646 | Asfaltimi rruges Arllat Negroc Gjergjic Bytyq | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 48648 | Asfaltimi I rruges Sankoc Fushticë | 80,000.00 |  | 64,085.00 |  | 15,915.00 |  | 80.11 |
| 48653 | Asfaltimi I rruges Shtuticë,Verboc,Polluzhë | 70,000.00 |  | 63,595.32 |  | 6,404.68 |  | 90.85 |
| 48656 | Asfaltimi I rruges Llapushnik,Poterk Vukoc | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 48658 | Asfaltimi I rruges Z.ulët,Lartë K. e ulet dhe e lartë | 87,052.71 |  | 73,464.60 |  | 13,588.11 |  | 84.39 |
| 48661 | Ndertimi I kapaciteteve të ujësjellësit Drenas | 492,727.18 |  | 492,717.13 |  | 10.05 |  | 100.00 |
| 48682 | Bashkfinancim projektesh me donator te jashtem | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 49297 | Zgjerimi dhe ndertimi I sheshit Fehmi e Xheve Lladrovci Dr. | 1,398,712.48 |  | 1,398,377.31 |  | 335.17 |  | 99.98 |
| 49299 | Asfaltimi I rruges Llapushnik Berish | 70,000.00 |  | 68,658.41 |  | 1,341.59 |  | 98.08 |
| 51324 | Asfaltimi I rrugve Tersteniku I,II dhe Gllobar | 65,000.00 |  | 65,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 51340 | Asfaltimi I rruges Baicë Krajkovë Damanek Shtrubullovë | 102,175.70 |  | 92,185.40 |  | 9,990.30 |  | 90.22 |
| 52309 | Ndërtimi I Rrugës Bregut te Çiqavicës | 5,000.00 |  | - |  | 5,000.00 |  | - |
| 52310 | Ndërtimi I parkut dhe shtigjet për Këmbësor | 150,000.00 |  | 149,643.21 |  | 356.79 |  | 99.76214 |
| 53631 | Ndërtimi I Kolektorve për grumbullimin e ujërave te zeza Drenas-Dobroshec | 389,885.20 |  | 363,976.00 |  | 25,909.20 |  | 93.35 |
| 53635 | Rregullimi I Trotuarve dhe ndriqimit Publik | 555,851.34 |  | 555,844.93 |  | 6.41 |  | 100.00 |
| 53645 | Asfaltimi I rrugëve dhe Kubzimi Drenas I,II,III,IV | 300,000.00 |  | 283,243.50 |  | 16,756.50 |  | 94.41 |
| 53652 | Asfaltimi I rrugëve Komorani I,II,III,IV | 100,000.00 |  | 89,471.35 |  | 10,528.65 |  | 89.47 |
| 53659 | Ndërtimi I Tombinave dhe mureve mbrojtëse | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 53660 | Ndërtimi zgjerimi dhe rikonstruimi I rrugëve të asfaltuara | 653,777.19 |  | 638,347.67 |  | 15,429.52 |  | 97.64 |
| 53666 | Ndertimi, zgjerimi i rrjetit të kanalizimit | 350,000.00 |  | 345,439.19 |  | 4,560.81 |  | 98.70 |
| 53670 | Asfaltimi I rrugëve Abri dhe Tërdec | 119,445.00 |  | 119,345.00 |  | 100.00 |  | 99.916279 |
| 53672 | Asfaltimi i rrugëve Nekoc Kizhnarekë | 95,474.72 |  | 80,000.00 |  | 15,474.72 |  | 83.79 |
| 53674 | Hapja e kanaleve Kulluese gjatë rrugëve Drenas Komoran | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 54100 | Ndertimi I rrugëve fushore ne Komunën e Drenasit | 250,000.00 |  | 249,577.39 |  | 422.61 |  | 99.83 |
| 54104 | Ndertimi I rruges tranzit Drenas- Kroi I Mbretit | 5,000.00 |  | - |  | 5,000.00 |  | - |
| 54108 | Ndertimi I digës për ujëmbledhës në fshatin Verboc | 5,000.00 |  | - |  | 5,000.00 |  | - |
| 54266 | Rregullimi I inf.ne parkun e pishave ne Komoran- Fushticë | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 55568 | Rehabilitimi I rruges dhe ndertimi I trotuarit Arllat-Negrovc dhe Vuçak | 200,000.00 |  | 194,901.94 |  | 5,098.06 |  | 97.45 |
| 92236 |  | 290,622.03 |  | 252,038.97 |  | 38,583.06 |  | 86.72 |
|  | GJITHSEJ | 6,640,723.55 |  | 6,394,622.67 |  | 246,100.88 |  | 96.29 |
| Kodi i projektit | Bujqësia 47001 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 31 | Grant I donatorve te brendshem | 2,213.25 |  | - |  | 2,213.25 |  | - |
|  | GJITHSEJ | 2,213.25 |  | - |  | 0.00 |  | - |
| Kodi i projektit | Urbanizmi 66310 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 53736 | Vendosja e sistemit te adresave vendosja e tabelave dhe numrave | 780.96 |  | 0 |  | 780.96 |  | 0 |
| 53737 | Gjelbrimi I hapsirave Publike | 25,000.00 |  | 19,600.00 |  | 5,400.00 |  | 78.40 |
|  | GJITHSEJ | 25,780.96 |  | 19,600.00 |  | 6,180.96 |  | 76.03 |
| Kodi i projektit | Sherbimet e shendetesis primare 73100 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 49181 | Paisje speciale mjeksore mbi 1000 | 155,020.00 |  | 80,108.03 |  | 74,911.97 |  | 51.68 |
| 55574 | Ndertimi I QMF-se Arllat | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | - |  | 100.00 |
| 55575 | Rregullimi I oborreve dhe rrethojave te QKMF.QMF dhe AMF Arllat Sankoc Abri,Dobroshec dhe Vasileve | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | - |  | 100.00 |
|  | GJITHSEJ | 255,020.00 |  | 180,108.03 |  | 74,911.97 |  | 70.63 |
| Kodi i projektit | Sherbimet Rezidenciale 75502 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 54135 | Veture zyrtare per stafin e qendres per pune sociale | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 0 |  | 100 |
| 54131 | Ndertimi I shtepise per komunitete - sherbime komuale per persona me aftesi te kufizuara | 230,000.00 |  | 229,582.35 |  | 417.65 |  | 99.82 |
|  | GJITHSEJ | 240,000.00 |  | 239,582.35 |  | 417.65 |  | 99.83 |
| Kodi i projektit | Drejtoria e Kulturës 85001 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 89114 | Ndertimi I stadionit faza e dyte | 320,000.00 |  | 319,336.40 |  | 663.60 |  | 99.79 |
| 54014 | Fushat sportive dhe rekreacion,Arllat,Llapushnik | 11,385.66 |  | 10,710.00 |  | 675.66 |  |  |
| 55591 | Fusha sportive Korretice e Eperme | 20,000.00 |  | - |  | 20,000.00 |  | - |
| 56439 | Renovimi I stadionit sintetik Drenas si dhe palestra sportive "Hysni Jetullahu" Poklek | 20,000.00 |  | 13,354.30 |  | 6,645.70 |  | 66.77 |
|  | GJITHSEJ | 371,385.66 |  | 343,400.70 |  | 27,984.96 |  | 92.46 |
| Kodi i projektit | Arsimi Fillor 93000 | Buxheti |  | Shpenzimet TM-4/2025 |  | Mbetja |  | Progresi i |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TM-4/2025 në % |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5=2-3 |  | 6=3/2 |
| 51325 | Dixhitalizimi I institucioneve arsimore ne Drenas | 100,000.00 |  | 80,809.97 |  | 19,190.03 |  | 80.81 |
| 49194 | Furnizim I shkollave me paisje te TIK-UT | 2,740.17 |  | 2,660.00 |  | 80.17 |  | 97.07 |
| 54209 | Instalimi I nxemjeve qendrore- riparimi I kulmit ne SHFMU"Xheladin Gashi -plaku" Komoran | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |
| 55602 | Kabinetet e klasave per mesim treditore Shfmu "Halil Bajraktari,Drenas Fazli Grajqevci Sankoc. Jusuf Gervalla Negroc , Shote Galica Abri, Fehmi Islam Nekovc,Abedin Bujupi Arllat | 128,018.00 |  | 126,881.00 |  | 1,137.00 |  | 99.11 |
| 55604 | Ndertimi I aneksit te shkolles Arif Shala dhe Naime Frasheri | 160,000.00 |  | 159,970.00 |  | 30.00 |  | 99.98 |
|  | GJITHSEJ | 470,758.17 |  | 450,320.97 |  | 20,437.20 |  | 95.66 |
| 611 | GJITHSEJ INV.KAPIT.KOMUNA | 8,162,765.34 |  | 7,782,276.10 |  | 380,489.24 |  | 95.34 |
|  |  |  |  | Kryetari i Komunës |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ramiz Lladrovci |  |  |  |  |
|  |  |  |  | __________________ |  |  |  |  |